Water Projects based on Holistic Approach: Option Analysis and MCA

July 31

Πίνακας Περιεχομένων

Water Projects based on Holistic Approach: Option Analysis and MCA	0

1 Στάδιο Β: Ανάλυση Επιλογών (Option Analysis)	0

1.1 Καθορισμός Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων στους Τομείς Παρέμβασης (Β.1)	0

1.2 Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων	1

1.3 Προκαταρκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός Εφικτών Επιλογών και Πολύ-Κριτηριακή Ανάλυση (Β.3)	2

1 Στάδιο Β: Ανάλυση Επιλογών (Option Analysis)

1.1 Καθορισμός Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων στους Τομείς Παρέμβασης (Β.1)

Σύμφωνα με την Ιεράρχηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών (και των 3 προτεραιοτήτων) που έχει προηγηθεί από το προηγούμενο στάδιο (Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης), ο πάροχος θα πρέπει ανά τομέα παρέμβασης να καθορίσει συγκεκριμένους στρατηγικούς και ειδικότερους μετρήσιμους ειδικούς στόχους οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες/προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Συνιστάται να αποφεύγονται οι γενικές περιγραφές στόχων (π.χ. επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χ οικισμού) και να προτιμώνται περιγραφές οι οποίες αναδεικνύουν τον ποσοτικό χαρακτήρα των έργων/παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. Ακολουθούν παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Τομέας Ι (Ύδρευση)

Έστω ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα/ανάγκες παροχής πόσιμου νερού σε Χ οικισμούς. Ο Στρατηγικός στόχος θα μπορούσε να είναι: «Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας μέσω Εξασφάλισης Νερού για Ανθρώπινη Κατανάλωση» και Ειδικός στόχος: «10% αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από υποδομές παροχής πόσιμου νερού»

Παράδειγμα 2: Τομέας ΙΙ (Λύματα)

Έστω ότι από την ανάλυση των αναγκών/προβλημάτων στον τομέα των Λυμάτων έχουν εντοπιστεί ως προβλήματα/ανάγκες, η διαχείριση λυμάτων σε κάποιους οικισμούς (είτε λόγω νομοθετικών απαιτήσεων είτε λόγω ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). Ο Στρατηγικός Στόχος σε αυτή τη περίπτωση θα περιγραφεί ως «Αναβάθμιση/Επέκταση Υποδομών Συλλογής και Διαχείρισης Λυμάτων» και ένας ενδεικτικός ειδικός στόχος  του Στρατηγικού θα μπορούσε να είναι: «Μείωση 20% του όγκου ανεπεξέργαστων παραγόμενων λυμάτων οικιακής χρήσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές»

Παράδειγμα 3: Τομέας ΙV.a (Ενέργεια)

Έστω ότι από την ανάλυση των αναγκών/προβλημάτων στον τομέα της Ενέργειας έχουν εντοπιστεί προβλήματα/ανάγκες που αφορούν στο κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας από υποδομές ύδρευσης/αποχέτευσης και τα οποία είτε συνδέονται με αυξημένο λειτουργικό κόστος (OPEX) που οδηγεί ή έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση των τιμολογίων νερού/αποχέτευσης ή/και με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας η οποία καθιστά δύσκολη την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας σύμφωνα με τον εθνικό κλιματικό νόμο. Σε αυτή τη περίπτωση ως στρατηγικός στόχος θα μπορούσε να διατυπωθεί «Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης Συστημάτων και Υποδομών» και ως ειδικός στόχος: «20% μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από υποδομές ύδρευσης/αποχέτευσης»

Σημείωση:

- Υπενθυμίζεται ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι των βραχυπρόθεσμων αναγκών/προβλημάτων επί των οποίων και διατυπώνονται.

- Όλοι οι στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένοι ανά τομέα. Προτείνεται να είναι της μορφής: ΥΔ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ύδρευσης), ΛΥ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα λυμάτων), ΑΠ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα των αστικών απορροών), ΕΝ.Σ.Χ δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ενέργειας), ΨΗ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης). Αντίστοιχα οι ειδικοί στόχοι θα είναι της μορφής: ΥΔ.Χ.1, ΛΥ.Χ.1 κ.ο.κ.

- Οι στόχοι που πρέπει να τεθούν θα πρέπει κατ’ έλάχιστο να συνδέονται με νομοθετικές απαιτήσεις από τις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει παρέκκλιση και να μην είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι (αύξηση βαθμού αβεβαιότητας)

1.2 Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων

δημιουργηθεί μια καταρχήν δέσμη εναλλακτικών τεχνικών επιλογών (ουσιαστικά έργων) για την αντιμετώπιση τους. Σε αυτή την ενότητα πλέον ο Πάροχος αρχίζει και σχηματοποιεί το γενικό φυσικό αντικείμενο των έργων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων/αναγκών (1ης, 2ης και 3ης προτεραιότητας) που έχουν αναγνωριστεί. Κατόπιν κατάρτισης των εναλλακτικών τεχνικών επιλογών αυτές ομαδοποιούνται σε «εφικτές» και «μη εφικτές» συνεκτιμώντας τα κάτωθι ελάχιστα κριτήρια «αποκλεισμού» εκείνων των λύσεων που θα χαρακτηριστούν ως μη εφικτές:

- Ωριμότητα: Εξετάζεται εάν η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ωρίμανσης  της τεχνικής λύσης/επιλογής βρίσκεται εντός του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα της ανάγκης προς κάλυψη. Αν τη ξεπερνάει θα πρέπει να θεωρηθεί ως «μη εφικτή» από πλευράς ωριμότητας για την κάλυψη της βραχυχρόνιας ανάγκης για την οποία προορίζεται.

- Εφικτότητα: Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μια προτεινόμενη τεχνική λύση/επιλογή λόγω διαφόρων περιορισμών που εγγενώς αφορούν το ίδιο της τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μια λύση μπορεί να θεωρείται ότι μπορεί να «ωριμάσει» εντός του χρονικού ορίζοντα της βραχυχρόνιας ανάγκης/προβλήματος προς κάλυψη αλλά να ενέχει, από τεχνικής άποψης, σημαντικό ρίσκο υλοποίησης (αβεβαιότητα) λόγω είτε α) περιορισμένου αριθμού αναδόχων που δύναται να αναλάβουν την υλοποίησή του και άρα να ανακύπτει ρίσκο επί της ομαλής εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας (περιορισμός ανταγωνισμού)  ή/και β) να μη μπορεί να επαληθευτεί η χρησιμότητα/ωφελιμότητα της λύσης επί του πεδίου (on site) λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της ή/και της ανυπαρξίας προηγούμενης εφαρμογής της (πιλοτικό)  ή/και γ) η υλοποίησή της να συνεπάγεται ειδικό προσωπικό και άλλους πόρους (εκτός των οικονομικών) για την προήκουσα λειτουργία της σε όλη το κύκλο ζωής του έργου που είναι αμφίβολο ότι θα ανευρεθούν ή/και ότι θα είναι συνεχώς και αδιαλείπτως διαθέσιμοι στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας και γενικώς ξεπερνούν υπέρμετρα την επιχειρησιακή/τεχνική ικανότητα/επάρκεια σε επίπεδο Παρόχου.

Από την παραπάνω διαδικασία ανάλυσης, ο Πάροχος θα πρέπει να καταλήξει σε μια λίστα εφικτών λύσεων (έργων/προμηθειών) ανά τομέα παρέμβασης και βραχυχρόνιο πρόβλημα/ανάγκη τα οποία στη συνέχεια εισάγονται στη διαδικασία πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για τη προτεραιοποίησή τους σύμφωνα με την επόμενη ενότητα. Οι εφικτές λύσεις θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες ως εξής: ΥΔ.OP.1, ΛΥΜ.OP.1 κ.ο.κ.

Σημειώσεις:

Ενδέχεται κάποια εφικτή τεχνική λύση λόγω της ιδιαιτερότητάς και του «αδιάσπαστου» χαρακτήρα της να καλύπτει:

- περισσότερες της μιας προτεραιοποιημένης ανάγκης (π.χ. 2 ανάγκες 1ης προτεραιότητας)) ή/και ανάγκες άλλων προτεραιοτήτων (π.χ. 2ης ή/και 3ης προτεραιότητας εκτός της 1ης) ανά τομέα παρέμβασης. Ωστόσο, ο σκοπός της ανάλυσης δεν πρέπει να είναι να διαμορφωθούν λύσεις οι οποίες θα καλύπτουν συναθροιστικά όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες ανά τομέα παρέμβασης καθώς κάθε ανάγκη εξετάζεται αυτοτελώς και όχι συνδυαστικά ως προς τις εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισης. Ο Πάροχος, σε περίπτωση που διαμορφώσει λύσεις οι οποίες καλύπτουν περισσότερες της μια βασικής ανάγκης, θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς τον αυτοτελή της χαρακτήρα και να προσδιορίσει την βασική ανάγκη (με τον αντίστοιχο βαθμό προτεραιότητας) που κυρίως καλύπτει.

- περισσότερους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους

1.3 Προκαταρκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός Εφικτών Επιλογών και Πολύ-Κριτηριακή Ανάλυση (Β.3)

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία προτεραιοποίησης των εφικτών λύσεων  (όπως αυτές προσδιορίστηκαν στη προηγούμενη ενότητα) ανά τομέα παρέμβασης. Για την τεκμηρίωση της προτεραιοποίησης προτείνεται η υιοθέτηση πολυκριτηριακής συγκριτικής ανάλυσης κάθε εναλλακτικής εφικτής επιλογής ανά τομέα παρέμβασης ξεχωριστά.

Προκαταρκτικά της διαδικασίας ο Πάροχος για κάθε εναλλακτική εφικτή επιλογή, θα πρέπει κατά σειρά να:

1.	προχωρήσει σε πιο λεπτομερή προσδιορισμό του φυσικού αντικείμενου της επιλογής (έργου), περιγράφοντας τα βασικά σχεδιαστικά μεγέθη κατασκευής της (π.χ. 100 m αγωγών εσωτερικού δικτύου) και ακολούθως να

2.	προσδιορίσει το επίπεδο ανθεκτικότητας του έργου έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Ο προσδιορισμός του επιπέδου ανθεκτικότητας του έργου έναντι της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει με τη χρήση του «Προσωρινού πλαισίου αξιολόγησης της κλιματικής ανθεκτικότητας έργων υποδομών που υποβάλλονται προς συγχρηματοδότηση στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027» αξιοποιώντας το συνημμένο εργαλείο excel και τις οδηγίες συμπλήρωσης όπως αναπτύχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων & ΕΣΠΑ.  .

Έχοντας ολοκληρώσει τη παραπάνω προκαταρκτική διαδικασία, ο Πάροχος θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάταξη των εφικτών επιλογών συνδυάζοντας τα κάτωθι ενδεικτικά κριτήρια

- Κ1: Βαθμός Ωριμότητας Λύσης

- Κ2: Πλήθος στρατηγικών στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1)

- Κ3: Πλήθος στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1)

- Κ4: Επίπεδο κλιματικού κινδύνου

- Κ5: Βασική προτεραιότητα ανάγκης που καλύπτεται

- Κ6: Πλήθος δευτερευόντων-συνοδών αναγκών που καλύπτονται

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια αποδίδεται ενιαία κλίμακα βαθμολογίας (0 έως 1) επί της οποίας εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας για τον υπολογισμό ενός σταθμισμένου βαθμού σε κάθε ένα από αυτά και ενός συνολικού βαθμού προτεραιοποίησης. Λόγω του ότι η διαδικασία προτεραιοποίησης και βαθμολογίας είναι συγκριτική μεταξύ των εξεταζόμενων εφικτών λύσεων για ορισμένα από τα κριτήρια (απαιτείται κανονικοποίηση των τιμών των εξεταζόμενων κτιρίων.

Τα στάδια προτεραιοποίησης είναι:

- Επιλογή κριτηρίων

- Απόδοση συντελεστών βαρύτητας στα κριτήρια

- Βαθμολόγηση κάθε επιλογής και κανονικοποίηση

- Κατάταξη επιλογών κατά αύξουσα σειρά βαθμολογίας

Η βαθμολόγηση ( κάθε εναλλακτικής επιλογής ανά κριτήριο αξιολόγησης γίνεται ως εξής:

| Κριτήριο | Βαθμός Αξιολόγησης (Si) | Ερμηνεία |
| --- | --- | --- |
| Κ1: Βαθμός Ωριμότητας Λύσης | Αποδίδεται ένας εκ των παρακάτω βαθμών αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εφικτή επιλογή 1: Προμελέτη, 2: Οριστικές Μελέτες, 3: Εξασφαλισμένες Αδειοδοτήσεις, 4: Τεύχη Δημοπράτησης | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ2: Πλήθος στρατηγικών στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1) | Αριθμός | Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ3: Πλήθος στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1) | Αριθμός | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ4: Επίπεδο κλιματικού κινδύνου/ρίσκου | Αναγράφεται ο μέσος όρος των βαθμολογίων που έχουν προκύψει από την στήλη «Βαθμολογία» του sheet «Ανάλυση Διακινδύνευσης» του συνημμένου excel. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ανάλυση διακινδύνευσης (σύμφωνα με τις οδηγίες) αναγρλαφεται η τιμή 0 | Όσο μικρότερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ5: Βασική προτεραιότητα ανάγκης που καλύπτεται | Αποδίδεται ο βαθμός 1 ή 2 ή 3 αναλόγως της προτεραιότητας της ανάγκης την οποία καλύπτει η επιλογή | Όσο μικρότερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ6: Πλήθος δευτερευόντων-συνοδών αναγκών που καλύπτονται | Αναγράφεται το πλήθος (αριθμός) των δευτερευόντων συνοδών αναγκών (ανά προτεραιότητα) που καλυπτονται από την επιλογή. | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |

Για την αναγραφή των τιμών (βαθμολογιών) συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας (σε excel) (κατόπιν της κανονικοποίησής τους σε κλίμακα τιμών 0-1):

| Εφικτή επιλογή (κωδικός) | Κ1 (WK1=x) | Κ2 (WK2 =x) | Κ3 (WK3 =x) | Κ4 (WK4 =x) | Κ5 (WK5 =x) | Κ6 (WK6 =x) |  | Σταθμισμένος Βαθμός |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Πλήθος nης προτεραιότητας | Πλήθος nης προτεραιότητας | i=16WiSi |

Αριθμητικό παράδειγμα της παραπάνω διαδικασίας και περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στο προγραμματιζόμενο workshop στις 26/9/2024. Εναλλακτικά αν υπάρχει πάροχος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και βρίσκεται σε αυτό το στάδιο μπορεί να επικοινωνήσει για σχετική υποβοήθηση.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο κριτήριο. Σημαντικό: Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ5 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους συντελεστές . Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας θα πρέπει να είναι 1.